# Resumen de Avance SGC - Reunion de Gerencia

Fecha: 2026-02-18 Empresa: CALFERQUIM S.A.S. Objetivo: Estado de avance del SGC frente a requerimientos ICA (Anexo I-B, numeral 3)

## 1) Logros completados

- Modulo 03_Procedimientos completo en estructura 3.1 a 3.20.

- Cobertura documental: 18 POE + 2 Actas N/A.

- Soporte operativo habilitado: formatos y registros CSV por procedimiento activo.

- Cierre de brecha critica ICA pilar 9 con POE_3.02_Limpieza_Desinfeccion_V1.

- Conversion documental completada: 54 archivos .md convertidos a .docx (0 fallos).

## 2) Entregables listos para auditoria

- Indice maestro de auditoria: Indice_Maestro_Auditoria_ICA_Modulo_3_V1.docx.

- POEs, Actas y Anexos del modulo 3 en version .docx.

- Carpeta de evidencia de implementacion en campo:

  - 03_Procedimientos/_Evidencia_Implementacion_ICA/

## 3) Fase siguiente ya preparada (pilotos)

Se dejaron creadas y precargadas 7 carpetas de piloto para los POEs nuevos:

- PILOTO_3.01_Recepcion_Almacenamiento_MP

- PILOTO_3.02_Limpieza_Desinfeccion

- PILOTO_3.11_Codificacion_Lotes

- PILOTO_3.13_Muestreo_Control_Calidad

- PILOTO_3.15_Higiene_Seguridad_Industrial

- PILOTO_3.16_Servicio_Cliente_PQR

- PILOTO_3.17_Almacenamiento_PT

Cada carpeta incluye: - Acta de piloto (.md y .docx) - Checklist de evidencia (.md y .docx)

## 4) Pendientes inmediatos (para cierre en campo)

- Ejecutar 1 lote piloto por cada carpeta creada.

- Completar firmas Produccion + Calidad (+ Direccion Tecnica cuando aplique).

- Adjuntar soporte de formato/registro y decision de liberacion/bloqueo.

## 5) Semaforo de avance

- Documentacion numeral 3 ICA (procedimientos): VERDE

- Evidencia operativa en campo (lotes reales): AMARILLO

- Brechas complementarias fuera de numeral 3 (asesor tecnico, soportes externos): AMARILLO